Wzór umowy

UMOWA Nr ………………

w dniu  …………………….      2016. w Pacynie pomiędzy Gminą Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Krzysztofa Woźniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Szymańskiej - zwaną dalej ”Zleceniodawcą” lub ”Inwestorem”,

a  ……………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………. - zwanym dalej ”Inspektorem Nadzoru”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz.  2164 ze zmianami).

2. Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:

konstrukcyjno-budowlanej  - ……………………………………………………………

instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych - ………………………………………….

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych -

………………………………………………

3. Zakres działań i czynności inspektorów nadzoru obejmuje nadzór nad prawidłowością przebiegu prac budowlanych nad zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” – Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21", w szczególności:

1) czynny udział  w postępowaniu przetargowym dotyczącej realizacji przedmiotowej         inwestycji na wniosek Inwestora,

2) uczestniczenie (doradztwo ze strony technicznej, sprawdzenie zakresu rzeczowo-finansowego  złożonych ofert przez wykonawców) przy ocenie i wyborze wykonawcy robót,

3) zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z inwestorem,

4) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

5) uczestnictwo na wniosek Inwestora w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym,

6) obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu robót w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie Inwestora lub kierowników robót Wykonawcy. Należy przyjąć minimum 2 pobyty tygodniowo na placu budowy inspektorów poszczególnych branż, których obecność będzie sukcesywnie (pisemnie) potwierdzana przez przedstawiciela Inwestora w dzienniku pobytu nadzoru inwestorskiego,

7) bieżące reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, podpisaną umową z Wykonawcą,  przepisami prawa powszechnie obowiązującego właściwymi dla realizacji przedmiotu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej,

8) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej,

9) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie:

a) sprawdzenie atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami przed ich zastosowaniem,

b) uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena  wyników szczegółowych badań materiałów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

c) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

d) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia,

10) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,   uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy ponadto: a) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości, zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, kosztorysu powykonawczego (różnicowego),

b) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów wymaganych do odbioru,

c) przygotowanie w porozumieniu z Inwestorem i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów,

d) w przypadku wypowiedzenia/rozwiązania umowy o roboty budowlane przed upływem terminu wykonania jej przedmiotu, dokonanie  z Wykonawcą rozliczenia zrealizowanych przez niego prac według stanu na dzień rozwiązania niniejszej umowy,

e) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny.

11) po ostatecznym dokonaniu odbioru robót budowlanych Inspektor Nadzoru przejmuje od       kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, ewentualnie książkę obmiaru, które przekazuje inwestorowi,

12) po dokonaniu oceny dokumentacji odbiorowej wyznacza termin odbioru lub termin usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości,

13) wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań,

14) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

15) informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

16) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

17) rozliczenie faktycznie wykonanego przez wykonawcę zakresu rzeczowego robót oraz czynny udział w rozliczeniu finansowym poszczególnych zadań i całości inwestycji współfinansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk.”,

18) uczestnictwo na wniosek inwestora w przeglądach gwarancyjnych,

19) sporządzanie dokumentacji fotograficznej niezbędnej do weryfikacji należytego wywiązywania się z realizacji umowy o roboty budowlane przez wykonawcę.

4. Jeżeli  w  okresie   realizacji  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  lub uzupełniających nieprzewidzianych  w  umowie  z  Wykonawcą, to  Inspektor Nadzoru  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Zleceniodawcę  celem  podjęcia  decyzji, co do  ich  zlecenia  Wykonawcy.

5. Bez  zgody  Zleceniodawcy  Inspektor  Nadzoru  nie  jest  upoważniony  do  wydania  Wykonawcy  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych lub uzupełniających.

§ 2.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” – Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21"

- Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PLO4 oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk.

3.   Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:

- docieplenie ścian i stropów,

- docieplenie cokołów fundamentowych,

- wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

- przebudowę kotłowni z wymianą kotła,

- wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED remont dachu

i  remont kominów,

- wymianę instalacji odgromowej,

- opaskę wokół budynku,

- daszki nad wejściami,

- obłożenie schodów zewnętrznych płytami kamionkowymi GRES,

- wykonanie balustrad schodowych,

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, projekt

budowlany, plan wdrażania projektu, Audyt efektywności ekologicznej.

§ 3.

- Strony  ustalają,  że  do  obowiązków Inspektora  Nadzoru  należy  pełny  zakres  czynność określonych  w  odnośnych  przepisach  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  ( Dz. U. z   2016 r. poz. 290  z  późniejszymi zmianami ).

- Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego   odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków. O  ustanowieniu  zastępcy  oraz o

przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie Inspektor Nadzoru  jest  zobowiązany

powiadomić  pisemnie  Zleceniodawcę.

- Zleceniodawca oświadcza, że osobą upoważnioną do reprezentowania w kontaktach z Inspektorami Nadzoru jest Marek Olba.

§ 4.

Strony umowy ustalają, że nadzór inwestorski rozpocznie się z chwilą rozpoczęcia inwestycji. Termin wykonania robót ustala się na dzień ……………….. r.

§ 5.

Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby wykonujące zlecenie posiadają wymagane prawem uprawnienia do pełnienia tych funkcji. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 6.

1. Obowiązki, o których mowa w § 1 ust. 2, wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru robót budowlanych, odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

2. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania  ponosi Inspektor Nadzoru.

§ 7.

Inspektor Nadzoru jest zobowiązany sprawować nadzór inwestorski do dnia wykonania wszystkich robót budowlanych, zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę.

§ 8.

1.  Całkowite zryczałtowane  wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za realizację przedmiotu umowy brutto wynosi …………………… (słownie: ………………………………… 00/100), w tym podatek VAT  ……………………… zł.

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu przedmiotu umowy, pierwsza rata po protokolarnym odbiorze częściowych robót termomodernizacyjnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zlecającego, druga po protokolarnym odbiorze końcowym robót płatna w terminie do 30.01.2017r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora Nadzoru.

3. W  przypadku  zmniejszenia  zakresu  robót  objętych nadzorem,  z  przyczyn  niezależnych od Zleceniodawcy, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do  wartości zrealizowanych robót.

4 Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy bez względu na faktyczne terminy odbiorów końcowych robót budowlanych, okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót oraz ilość, zakres i wartość udzielonych Wykonawcy robót przez Zamawiającego umów na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji.

§ 9.

O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zawiadomić Zleceniodawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

§ 10.

- Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Inspektora Nadzoru, zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Inspektor Nadzoru  zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 200 zł za każdy przypadek nieobecności Inspektora Nadzoru na budowie, powodujący nie zrealizowanie obowiązku co najmniej dwóch pobytów w tygodniu (paragraf 6.1 umowy).

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru Inwestor ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Inspektor nadzory wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Inwestora kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 11.

1. Inwestor może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1)Inspektor nadzoru nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał usługi z przyczyn niezależnych od Inwestora na czas 2 tygodni i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni.

2)W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3)Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

4)W przypadku nie zawarcia lub rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

5)Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia Inwestora od umowy z przyczyn niezależnych od Inspektora nadzoru otrzyma on wynagrodzenie za wykonaną pracę procentowo do wysokości zaangażowania robót budowlanych.

§ 12.

Jeżeli kary umowne o których mowa w postanowieniach umowy nie pokrywają poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody wg  przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 13.

1. Strony umowy ustalają, że w przypadkach przewidzianych niniejszą umową dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zleceniodawcy:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

b) zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, które nie będą ingerować w przedmiot zamówienia, a ich wprowadzenie będzie niezbędne do należytego wykonania zamówienia,

c) zmiany terminu ze względu na wydłużenia prac budowlanych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są uzasadnieniem niżej wymienionych okoliczności:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

b) poprawy wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,

c) śmierć, choroba, zwolnienie z pracy lub inne okoliczności i zdarzenia losowe dotyczące osób, podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia,

d) siła wyższa.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeks cywilny oraz przepisy Prawa budowlanego.

2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

3. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Inspektor nadzoru jest zobowiązany zachować w poufności  wszelkie informacje przekazane przez Inwestora w związku z realizacją niniejszej umowy za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek ich udostępnienia na żądanie uprawnionych podmiotów trzecich o czym każdorazowo Inspektor nadzoru notyfikuje Inwestora.

§ 16.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

Zleceniodawca 			                          			Inspektor Nadzoru

…………………………………………..

…………………………………………