Załącznik nr 10

Realizacja wydatków na zdania inwestycyjne za I półrocze 2012r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na dzień 30.06.2012r.** | **Wykonanie na 30.06.2012r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01010 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Luszynie  w tym:  dochody własne  środki pochodzące z innych źródeł | 224.000,00  24.000,00  200.000,00 | 3.960,02  3.960,02  0,00 | 1,77  16,50  0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamionka na długości 495 m.  w tym:  dochody własne | 152.075,00  152.075,00 | 120,00  120,00 | 0,08  0,08 |
| **Ogółem** | | | **376.075,00** | **4.080,02** | **1,09** |