**Załącznik nr 2 Projekt umowy**

**Umowa nr ………………..**

zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy Gminą Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541

Pacyna, NIP 971-066-41-97, reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Woźniaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Szymańskiej - zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadani pn.: **Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin** współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022, **Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza** współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022, **Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice** współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022, **Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski** współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 oraz **Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna** finansowanego ze środków własnych Gminy Pacyna.
2. Szczegółowy zakres prac dla punktów informacyjnych w Anatolinie, Radyczy, Sejkowicach i Przylaskach obejmuje:
   1. Zainstalowanie przeszklonej gabloty ogłoszeniowo – informacyjnej o wymiarach szer. 120 cm wys. 160 cm. mocowanej na słupkach metalowych w kolorze niebieskim, z godłem Gminy Pacyna, nazwą sołectwa i nazwą gminy (projekt napisu do uzgodnienia z Zamawiającym).
   2. Zainstalowanie lampy solarnej mocowanej w gruncie na fundamencie betonowym prefabrykowanym (przenośnym) o wymiarach ok. 1000 mm wysokości 250x250 mm szerokości o następujących parametrach: moc źródła światła 20W, panel solarny 120W, bateria litowa 384 WH, słup stalowy o wys. 6 m.
   3. Położenie kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym (szlachetna modeno grafit) wraz z obrzeżami, na powierzchni 3 m x 2 m.
3. Szczegółowy zakres prac dla punktu informacyjnego w Pacynie obejmuje:
   1. Zainstalowanie przeszklonej gabloty ogłoszeniowo – informacyjnej o wymiarach szer. 120 cm wys. 160 cm. mocowanej na słupkach metalowych w kolorze niebieskim, z godłem Gminy Pacyna, nazwą sołectwa i nazwą gminy (projekt napisu do uzgodnienia z Zamawiającym).
   2. Położenie kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym (szlachetna modeno grafit) wraz z obrzeżami, na powierzchni 3 m x 2 m.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty z własnych materiałów.

2. Wykonawca wykona usługę w sposób niezagrażający bezpiecznemu użytkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe z jego

winy przy realizacji usług objętych przedmiotem umowy wobec osób trzecich i ich mienia.

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, że odbiór końcowy obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, Zamawiający wyznacza termin odbioru nie później niż 2 dni od otrzymania tej informacji .

3. Za datę odbioru uznaje się datę sporządzenia i podpisania protokołu końcowego. Ujawnienie wad przy odbiorze wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego.

4. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy **do dnia 2 września 2022r**.

§ 4.

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy za zadanie pn.:

**„Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin”** współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021, na kwotę

netto – ……………………zł

(słownie:………………………………….)

podatek VAT – ……………zł

(słownie: …………………………………)

brutto – ………………….. zł

(słownie: ………………………………… )

**„Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza”** współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021,

netto – ……………………zł

(słownie:………………………………….)

podatek VAT – ……………zł

(słownie: …………………………………)

brutto – ………………….. zł

(słownie: ………………………………… )

**„Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice”** współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021,

netto – ……………………zł

(słownie:………………………………….)

podatek VAT – ……………zł

(słownie: …………………………………)

brutto – ………………….. zł

(słownie: ………………………………… )

**„Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski”** współfinansowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”,

netto – ……………………zł

(słownie:………………………………….)

podatek VAT – ……………zł

(słownie: …………………………………)

brutto – ………………….. zł

(słownie: ………………………………… )

**„Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna”** finansowanego ze środków własnych Gminy Pacyna.

netto – ……………………zł

(słownie:………………………………….)

podatek VAT – ……………zł

(słownie: …………………………………)

brutto – ………………….. zł

(słownie: ………………………………… )

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, który przed jej złożeniem dokonał wizji lokalnej, a w ofercie uwzględnił wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na koszty realizacji zamówienia.

3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.

4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura wystawiona, **oddzielnie dla każdego zadania**, po uprzednim bezusterkowym odbiorze robót końcowych.

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na konto bankowe Wykonawcy na podstawie poprawnie wystawionego rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania.

6. Strony ustalają okres gwarancji na 24 miesięcy od dnia odbioru robót.

**§ 5.**

1. W ramach rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od ich zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Wykonawca wskazuje adres elektroniczny, gdzie Zamawiający przekazuje zgłoszenie dotyczące ujawnionych przez niego wad w przedmiocie umowy.

**§ 6.**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 w sytuacji, gdy:

- Wykonawca mimo zawarcia umowy nie przystąpi do wykonywania prac przez okres 7 dni (Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności) lub

-Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, Wykonawca,

b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia,

c) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad po upływie terminu z § 5 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w sytuacji gdy kary umowne, o których mowa w ustępie 1, nie zaspokoją szkody poniesionej przez niego.

**§ 7.**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości   
o powyższych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie którejś ze stron niniejszej umowy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku którejś ze stron niniejszej umowy,

4. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 8.**

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 9.**

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 10.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 11.**

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA